|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? De acuerdo a nuestra planificación contamos con una gran cantidad de actividades por desarrollar pero no hemos logrado cumplir al 100% con lo definido, por lo que nos centramos en tomar como prioridades las funciones más relevantes de la aplicación y la documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto. Los factores que han facilitado el desarrollo de las actividades han sido el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, las reuniones donde se ha definido que priorizar, entre otras cosas y por otro lado hemos tenido dificultades con el tiempo ya que nuestras obligaciones laborales consumen la mayor parte del tiempo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades de tiempo considero que se han mitigado con la planificación que se definió al inicio del proyecto, de manera que se ordenamos las actividades para tener una guía clara del paso a paso en el avance del proyecto, además también nos reunimos cada semana para ir probando las funcionalidades e ir priorizando y dejando atrás algunas actividades que consideramos que pueden esperar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En general considero que he hecho un buen trabajo, si bien no he participado mucho en el desarrollo de la aplicación, he podido aportar ideas, validar las funcionalidades, desarrollar el esquema de la base de datos, procedimientos almacenados y documentación. Lo que podría mejorar sería aportar en el desarrollo del código fuente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tengo inquietudes sobre cómo proceder, lo único que me gustaría es tener ideas de las consultas que se realizarán los docentes en la presentación final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, considero que las actividades han estado bien distribuidas y nos ha funcionado bien esa distribución hasta el momento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Ha sido una muy buena experiencia en el grupo, destacó mucho la responsabilidad, los aportes, la buena disposición y comunicación, el apoyo, entre otras cosas.